3. הכנת תוכנית עבודה להמשך פיתוח הפרויקט

מטרת שלב זה:

לאחר פיתוח אב הטיפוס של המערכת, עליכם להכין תוכנית עבודה מסודרת להמשך פיתוח הפרויקט. פיתוח הפרויקט ייעשה בגישת Agile, באופן מצטבר ואיטרטיבי. המשך פיתוח הפרויקט יתבצע במחזורי פיתוח קצרי טווח באופן שיאפשר לצוות הפרויקט להסתגל לאתגרים כאשר הם מתעוררים ולמנחה לעקוב אחר השינויים באופן רצוף.

בחלק זה של הפרויקט עליכם להגיש למנחה תוכנית עבודה מסודרת. תוכנית העבודה תחולק למספר איטרציות סה"כ. עליכם להגדיר אילו חלקים של הפרויקט תפתחו בכל איטרציה. עליכם להכין מסמך מסודר המגדיר מהי חלוקת המשימות ומהם לוחות הזמנים. הוסיפו תרשים Gantt.

בדוח זה עליכם לפרט את תכנית העבודה:

הדוח אותו מגישים מצורף בדף הבא, חובה לחתום ולתת למנחה הפרויקט לחתום!

תכנית עבודה להמשך פיתוח פרויקט

פיתוח הפרויקט יתבצע בגישת Agile, באמצעות איטרציות קצרות, כאשר בכל איטרציה יפותח חלק נוסף במערכת.

איטרציה 1: תכנון טכני והקמת Backend בסיסי

תאריכים: 13/04/2026 - 02/05/2026

מטרה: להוסיף צד שרת שיתמוך בלוגיקה הקיימת

משימות:

- הקמת שרת

- יצירת API בסיסי:

- קבלת סל

- החזרת תוצאות השוואה

- העברת לוגיקת החישוב מה-Frontend ל-Backend

- בדיקות בסיסיות ל-API

תוצר: שרת עובד שמחזיר תוצאות השוואה.

איטרציה 2: מסד נתונים וחיבור נתונים

תאריכים: 03/05/2026 - 23/05/2026

מטרה: להחליף Mock Data בנתונים אמיתיים

משימות:

- תכנון DB לפי האפיון:

- Products

- Stores

- StoreCatalog

- הקמת DB

- הכנסת נתונים

- חיבור Backend ל-DB

תוצר:

מערכת עם נתונים אמיתיים.

איטרציה 3: אינטגרציה מלאה Front + Backend

תאריכים: 24/05/2026 - 13/06/2026

מטרה: חיבור המערכת קצה – לקצה

משימות:

- שליחת סל מה-Frontend ל-Backend

- קבלת תוצאות אמיתיות

- עדכון UI לפי הנתונים

- טיפול בשגיאות

תוצר: מערכת מלאה (End-to-End)

איטרציה 4: שיפור פונקציונליות

תאריכים: 14/06/2026 - 04/07/2026

מטרה:שדרוג המערכת

משימות:

- הוספת משתמשים (login/register)

- שמירת סלים

- שיפור אלגוריתם המלצה

- שיפור תוצאות וחווית שימוש

תוצר: מערכת עשירה יותר

איטרציה 5: בדיקות

תאריכים: 05/07/2026 - 18/07/2026

מטרה: הבטחת תקינות המערכת

משימות:

- בדיקות פונקציונאליות

- בניית סל

- השוואה

- בדיקות קצה

- בדיקות UI

- תיקון באגים

תוצר: מערכת יציבה

איטרציה 6: סיכום והצגה

תאריכים: 19/07/2026 - 01/08/2026

מטרה: הכנת הפרויקט להגשה

משימות:

- כתיבת דוח סיכום

- הכנת מצגת

- הכנת הדגמה

- תיעוד המערכת

תוצר: פרויקט מוכן להגשה