תכנית עבודה להמשך פיתוח פרויקט

פיתוח הפרויקט יתבצע בגישת Agile, באמצעות איטרציות קצרות, כאשר בכל איטרציה יפותח חלק נוסף במערכת.

איטרציה 1: תכנון טכני והקמת Backend בסיסי

תאריכים: 13/04/2026 - 02/05/2026

מטרה: להוסיף צד שרת שיתמוך בלוגיקה הקיימת

משימות:

- הקמת שרת

- יצירת API בסיסי:

- קבלת סל

- החזרת תוצאות השוואה

- העברת לוגיקת החישוב מה-Frontend ל-Backend

- בדיקות בסיסיות ל-API

תוצר: שרת עובד שמחזיר תוצאות השוואה.

איטרציה 2: מסד נתונים וחיבור נתונים

תאריכים: 03/05/2026 - 23/05/2026

מטרה: להחליף Mock Data בנתונים אמיתיים

משימות:

- תכנון DB לפי האפיון:

- Products

- Stores

- StoreCatalog

- הקמת DB

- הכנסת נתונים

- חיבור Backend ל-DB

תוצר:

מערכת עם נתונים אמיתיים.

איטרציה 3: אינטגרציה מלאה Front + Backend

תאריכים: 24/05/2026 - 13/06/2026

מטרה: חיבור המערכת קצה – לקצה

משימות:

- שליחת סל מה-Frontend ל-Backend

- קבלת תוצאות אמיתיות

- עדכון UI לפי הנתונים

- טיפול בשגיאות

תוצר: מערכת מלאה (End-to-End)

איטרציה 4: שיפור פונקציונליות

תאריכים: 14/06/2026 - 04/07/2026

מטרה:שדרוג המערכת

משימות:

- הוספת משתמשים (login/register)

- שמירת סלים

- שיפור אלגוריתם המלצה

- שיפור תוצאות וחווית שימוש

תוצר: מערכת עשירה יותר

איטרציה 5: בדיקות

תאריכים: 05/07/2026 - 18/07/2026

מטרה: הבטחת תקינות המערכת

משימות:

- בדיקות פונקציונאליות

- בניית סל

- השוואה

- בדיקות קצה

- בדיקות UI

- תיקון באגים

תוצר: מערכת יציבה

איטרציה 6: סיכום והצגה

תאריכים: 19/07/2026 - 01/08/2026

מטרה: הכנת הפרויקט להגשה

משימות:

- כתיבת דוח סיכום

- הכנת מצגת

- הכנת הדגמה

- תיעוד המערכת

תוצר: פרויקט מוכן להגשה